## Slide 1
PRO203 – Smidig prosjekt
Forelesning 3: Scrum-roller
Nicolai Kjærnes nicolai@grundergarasjen.no

## Slide 2: Dagens agenda
Kapittel 9: Produkteier
Kapittel 10: Scrum Master
Kapittel 11: Utviklingsteamet

## Slide 3: Scrum-teamstruktur Roller og ansvar
Utviklerteamet organiserer seg selv og finner den beste måten å nå sprintmålet på
  Plan på høyt nivå, just-in-time og task-level planlegging
Scrum master coacher, tilrettelegger og fjerner hindringer
  Ikke fortell folk hva de skal gjøre!
Produkteier svarer på spørsmål, gjennomgår mellomliggende arbeid og verifiserer godkjenningskriteriene
  Diskuter også endringer i sprintmålet

## Slide 4: Produkteier

## Slide 5: Produkteier Vendt i to retninger

## Slide 6: Eier av produktet Teamroller og ansvar
Administrer økonomi på utgivelsesnivå og sprintnivå
Delta i planleggingen
Bygg og rydd produktbackloggen
  Beskriv brukerhistorier med passende detaljer
  Prioriter basert på kunde- og forretningsverdi
Definer akseptkriterier og kontroller at de er oppfylt
Samarbeid med utviklingsteamet
Samarbeid med (eksterne) stakeholdere

## Slide 7: Administrere økonomi Teamroller og ansvar

## Slide 8: Delta i planleggingen
Teamroller og ansvar
Med interne stakeholdere
Plasser produktet
Se for deg produktet
Innhent godkjenning av
styret eller komiteen
Med Scrum-teamet
  Definere innholdet i neste versjon
  Definer sprintmål
  Gi verdibaserte innspill

## Slide 9: Backloggrooming/-rafinering Teamroller og ansvar
Opprette og finjustere PBI-er
  Skriv brukerhistorier og akseptkriterier
  Detaljere brukerhistoriene for gjeldende sprint
  Fungerer ikke alene!
Prioritering
  Setter prioriteringer basert på kunde- og forretningsverdi
Hjelper med estimering
  Svar på spørsmål om brukerhistoriene
  Beregner ikke historiepoeng (SP)

## Slide 10: Samarbeid med utviklerteamet Teamroller og ansvar
I tradisjonelle modeller er produkteieren for det meste involvert i konseptuelle og konklusjonsfaser
  Ikke mye behov for i de tekniske fasene
Smidig jobber ikke med faser, men en funksjon om gangen; Det betyr at alle faser skjer under en sprint
Det betyr igjen at PO bør være engasjert hele tiden

## Slide 11: Samarbeid med stakeholdere Teamroller og ansvar
Oversetter fra stakeholder til utviklerteam
  Internt: virksomhet, ledelse, markedsføring, salg, drift
  Eksternt: kunder, brukere, partnere og andre
En inngangsport til kommunikasjon med
  Beslutningstakere
  Fageksperter (SME)
  Sluttbrukere

## Slide 12: Arbeidet til en produkteier

## Slide 13: Hvem kan være produkteier? PO for ulike typer prosjekter
Type prosjekt | Kandidat produkteier
Internt prosjekt | Representant/kunde fra forretningsområdet som drar nytte av løsningen
Kommersielt prosjekt (produkt for salg til eksterne kunder) | Intern proxy for de faktiske kundene og brukerne (vanligvis en produktsjef)
Outsourcet prosjekt (bygg en løsning for en entreprenør) | Representant/kunde fra selskapet som betaler for løsningen og mottar fordelene
Komponentteam (bygge deler av kundeløsninger) | Vanligvis en teknisk person som best kan prioritere etterslepet av tekniske elementer

## Slide 14: Ett prosjekt, flere team

## Slide 15: Scrum Master

## Slide 16: Scrum Master Roller
Coach
Tjenende leder (servant leader)
Prosessmyndighet
Skjerm mot forstyrrelser
Fjerner hindringer
Endringsagent

## Slide 17: Scrum Master Ansvar
Skap et produkt med høy verdi
Beskytt teamet
Fjern hindringer
Hjelpe teamet med å øke produktiviteten
Fremme selvorganisering og kryssfunksjonalitet
Moderer samarbeid og megle uenigheter
Coache implementeringen av Scrum-prosessen
Tilrettelegge for Scrum-events og møter

## Slide 18: Trekk ved en god Scrum Master
Innflytelsesrik
Ledelse
Tilpasningsdyktige
Proaktiv
Samarbeid
Oppmerksom
God lytter
PM-ekspertise
Kunnskapsrik

## Slide 19: Scrum Master, en heltidsrolle?
Sannsynligvis ikke
Mest å gjøre i etableringsfasen for et team
Kan kombineres med andre roller
  BA, teknisk leder, utvikler, tester, etc.
  ikke produkteier!
22

## Slide 21: Spørsmål

## Slide 22: Pause 15 min

## Slide 23: Utviklingsteamet

## Slide 24: Utviklerteamet Ansvar
Rafinere productbacklog
Planlegg sprinten
Utfør sprintgjennomføringen
Inspiser og tilpass hver dag (daglig scrum-møte)
Inspiser og tilpass produktet og prosessen (sprintgjennomgang/review og retrospektiv)

## Slide 25: Utviklerteamet Egenskaper
Selvorganisert: Teamet bestemmer hvordan de skal nå målet med sprinten
Mangfoldig: Ulike perspektiver og tilnærminger til problemløsning
T-formede ferdigheter: Bred forståelse hjelper til med å samarbeide effektivt
En for alle, alle for en: Deler suksesser og utfordringer
God kommunikasjon: Viktig for både samlokaliserte og eksterne team
Ideell størrelse: 5-9 medlemmer for å balansere mangfold av ferdigheter
Bærekraftig tempo: Vedvarende langsiktig uten utbrenthet i teamet
26

## Slide 26: Mer enn ett Scrum-team
Notes: Component teams build pieces of the system; feature teams build end-to-end functionality that delivers user value.

## Slide 27: Scrum av Scrums
Kniberg, Henrik. Scrum og XP fra skyttergravene. Hvordan vi gjør Scrum. InfoQ, (2015).
Notes: Scrum of Scrums er et vanlig møte der representanter fra hvert Scrum-team møtes for å dele fremgang, overflateavhengigheter og ta opp problemer som påvirker mer enn ett team.
Det er som en "meta-daglig Scrum".

## Slide 28: Hvordan koordinere flere Agile-team? LeSS
Les mer på www.less.works
Notes: One product, one Product Owner, one backlog shared by many feature teams

## Slide 29: Hvordan koordinere flere Agile-team? SAFe
http://www.scaledagileframework.com/
Notes: SAFe provides structure and events to keep all those teams moving in the same direction.
👉 You can imagine the ART as a “virtual train” carrying features toward the customer.

## Slide 30: SAFe prinsipper
SAFe er basert på 10 prinsipper
Ta et økonomisk perspektiv
Anvend systemtenkning
Anta variasjon; bevar alternativer
Bygg trinnvis med raske læringssykluser
Baser milepæler på objektiv evaluering av fungerende systemer
Visualiser og begrens WIP (arbeid under utvikling)
Organiser rundt verdi
Disse prinsippene er i samsvar med Lean- og Agile-verdier.

## Slide 31
Scrum Team 3D Reality Model
Notes: Central Role: A Project Manager, depicted with a megaphone, acts as a central figure, potentially coordinating activities or communicating with various teams.
Internal and External Interactions: The Scrum Team interacts with both "Internal non-Scrum teams" and "Subcontractors," highlighting the need for cross-organizational collaboration.
Diverse Team Structures: The diagram shows different configurations of teams, including those with internal structures (represented by the triangles and squares) and those that are more loosely connected.
Scaling Scrum: The model emphasizes the various relationships and dependencies a Scrum Team might encounter in a larger organizational context, extending beyond the core Scrum framework.

## Slide 32: Spørsmål?

## Slide 33: Gruppeinndeling

## Slide 34: Angående gruppesammensetning basert på følgende kriterier:
Minimum to fra et studieprogram (ingen må være alene fra sitt studieprogram)
Helst to (anbefaler tre) studieprogram i hver gruppe
Gruppestørrelse 6-8 studenter
Program A
Program B

## Slide 35: Gruppeinndeling
Har du funnet deg gruppe og er gruppen komplett?
Hvis ja; så bra, du kan forlate klasserommet. Husk å melde fra om gruppen i Canvas!
Hvis nei; bli igjen i klasserommet

## Slide 36: Gruppeinndeling
Har du en gruppe, men den er ikke komplett?
Hvis ja; sett deg sammen med gruppen din. Hva mangler dere for å bli komplett?
Hvis nei; se deg rundt etter grupper som trenger din bakgrunn/kompetanse, evt sett sammen et team av andre ledige
Husk at et variert team ofte er å foretrekke